# TASK SHEET FOR BEAUTIFUL BEACHES PROJECT

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Task** | **Start time** | **Finish time** | **Implemented by** | **Evaluation(%)** |
| Feasibility study phase |  |  |  |  |
|  | 11/07/2022 | 11/07/2022 | Đỗ Huy Hoà | 30 |
| 11/07/2022 | 11/07/2022 | Vương Hoàng Phúc | 35 |
| 11/07/2022 | 11/07/2022 | Nguyễn Ngọc Minh | 35 |
| Requirement Analysis phase |  |  |  |  |
| 1. Overall project analysis | 12/07/2022 | 12/07/2022 | Đỗ Huy Hoà | 50 |
| 12/07/2022 | 12/07/2022 | Vương Hoàng Phúc | 30 |
| 12/07/2022 | 12/07/2022 | Nguyễn Ngọc Minh | 20 |
| 1. Phân tích database | 12/07/2022 | 13/07/2022 | Đỗ Huy Hoà | 50 |
| 12/07/2022 | 12/07/2022 | Vương Hoàng Phúc | 25 |
| 12/07/2022 | 12/07/2022 | Nguyễn Ngọc Minh | 25 |
| 1. Tài nguyên phục vụ dự án | 14/07/2022 | 14/07/2022 | Đỗ Huy Hoà | 30 |
| 14/07/2022 | 14/07/2022 | Vương Hoàng Phúc | 35 |
| 14/07/2022 | 14/07/2022 | Nguyễn Ngọc Minh | 35 |
| 1. Thống nhất, xét duyệt thiết kế website | 14/07/2022 | 14/07/2022 | Đỗ Huy Hoà | 40 |
| 14/07/2022 | 14/07/2022 | Vương Hoàng Phúc | 40 |
| 14/07/2022 | 14/07/2022 | Nguyễn Ngọc Minh | 20 |
| Design phase |  |  |  |  |
| 1. Create core folder for the project | 15/7/2022 | 15/7/2022 | Đỗ Huy Hoà | 100 |
| 1. Interface sketch | 15/7/2022 | 15/7/2022 | Đỗ Huy Hoà | 30 |
| 15/7/2022 | 15/7/2022 | Vương Hoàng Phúc | 35 |
| 15/7/2022 | 15/7/2022 | Nguyễn Ngọc Minh | 35 |
| 1. Building functional pages | 15/7/2022 | 15/7/2022 | Đỗ Huy Hoà | 30 |
| 15/7/2022 | 15/7/2022 | Vương Hoàng Phúc | 35 |
| 15/7/2022 | 15/7/2022 | Nguyễn Ngọc Minh | 35 |
| Development phase |  |  |  |  |
| 1. Home page development | 16/7/2022 | 20/7/2002 | Đỗ Huy Hoà | 100 |
| 1. Pages page development | 20/7/2022 | 21/7/2002 | Đỗ Huy Hoà | 100 |
| 1. Gallery page development | 21/7/2022 | 22/7/2002 | Đỗ Huy Hoà | 100 |
| 1. Services page development | 16/7/2022 | 27/7/2002 | Nguyễn Ngọc Minh | 100 |
| 1. Beaches page development | 16/7/2022 | 27/7/2002 | Vương Hoàng Phúc | 100 |
| 1. Blog page development | 16/7/2022 | 27/7/2002 | Vương Hoàng Phúc | 100 |
| 1. Contact page development | 16/7/2022 | 27/7/2002 | Nguyễn Ngọc Minh | 100 |
| 1. Validate form contact page | 27/7/2022 | 05/8/2022 | Nguyễn Ngọc Minh | 50 |
| 1. Register page development | 27/7/2022 | 02/8/2002 | Vương Hoàng Phúc | 100 |
| 1. Develop comment function | 02/8/2022 | 06/8/2002 | Vương Hoàng Phúc | 50 |
| 1. Login page development | 27/7/2022 | 02/8/2002 | Nguyễn Ngọc Minh | 100 |
| 1. Manage admin pages Development | 22/7/2022 | 06/8/2002 | Đỗ Huy Hoà | 100 |
| Testing phase |  |  |  |  |
| 1. Test frontend functions | 06/8/2022 | 07/7/2002 | Đỗ Huy Hoà | 10 |
| 06/8/2022 | 08/7/2002 | Vương Hoàng Phúc | 45 |
| 06/8/2022 | 08/7/2002 | Nguyễn Ngọc Minh | 45 |
| 1. Test manage admin functions | 07/8/2022 | 09/7/2002 | Đỗ Huy Hoà | 100 |